Trần Thị Thùy Dương – 110121267– DA21TTC

**Báo cáo tiến độ đồ án chuyên ngành**

Đề tài: xây dựng website hỗ trợ đặt phòng khách sạn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Mục tiêu** | **Đã hoàn thành** |
| 1 | Tìm hiểu và nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ PHP, PHP framework.  Tìm kiếm, tổng hợp nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề xây dựng website hỗ trợ đặt phòng khách sạn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. | Đã hoàn thành công việc của tuần 1  Hoàn thành viết báo cáo chương 1 |
| 2 | Cài đặt các ứng dụng, phần mềm có liên quan đến đề tài Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu theo đề tài | Đã hoàn thành công việc tuần 2  Hoàn thành viết báo cáo chương 2 |
| 3 | Thực hiện thiết kế hệ thống  Thiết kế giao diện  Tiến hành xây dựng các chức năng tìm kiếm, đặt phòng,… | Đã hoàn thành công việc tuần 3  Đang hoàn thiện viết báo cáo chương 3 |
| 4 | Tiến hành xây dựng các chức năng tìm kiếm, đặt phòng,… | Chưa hoàn thành công việc tuần 4 |
| 5 | Hoàn chỉnh báo cáo theo mẫu quy định. Thiết kế poster và slide báo cáo. Tạo thư mục lưu trữ mã nguồn trên github theo đúng hướng dẫn | Chưa hoàn thành công việc tuần 5 |

2. Những khó khăn chưa giải quyết được?

- Phần trình bày quyển báo còn chưa đẹp

- Lược đồ Use case, mô tả các use case và lược đồ lớp cần thầy nhận xét để em có thể hoàn thiện những phần còn lại.